黄骅港综合港区二港池多用途码头一期工程设计采购施工总承包（EPC)

招标公告

1. 招标条件

本招标项目黄骅港综合港区二港池多用途码头一期工程已由河北省发展和改革委员会以关于黄骅港综合港区二港池多用途码头一期工程项目核准的批复（冀发改基础核字〔2024〕61号）批准建设，项目业主为沧州港口达远港务发展有限公司，建设资金来自企业自筹及银行贷款，项目出资比例为20%企业自筹，80%银行贷款，初步设计文件已由河北省交通运输厅以《关于黄骅港综合港区二港池多用途码头一期工程初步设计的批复》（冀交函审批〔2025〕7号），招标人为沧州港口达远港务发展有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计采购施工总承包进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况：1招标项目名称：黄骅港综合港区二港池多用途码头一期工程设计采购施工总承包（EPC)。2建设规模及地点：建设地点：黄骅港综合港区二港池南侧岸线。建设规模：本工程建设2个4万吨级多用途泊位(水工结构按靠泊10万吨级散货船设计和建设)及堆场、木材熏蒸库等配套设施,泊位长度460米,设计年通过能力235万吨(含集装箱3万标箱)。3项目工期：预计总工期750日历天；委托合同签订后90日历天（其中20日历天内完成疏浚及陆域形成施工图设计工作）内取得全部施工图批复，自完成疏浚及陆域形成施工图设计批复后施工总工期730日历天，具体开工日期以开工令为准；缺陷责任期2年，保修期执行国家规定。4质量标准：设计质量标准：符合国家、行业技术规范；并满足建设单位要求且通过行政主管部门批复；施工质量标准：合格。5标段划分：共一个标段。

2.2招标范围：黄骅港综合港区二港池多用途码头一期工程设计采购施工总承包，本工程的施工图设计及施工阶段的全部设计工作，施工图范围内的全部采购及施工内容，并保证项目所有设备试运行（含开车）正常。配合招标人进行项目移交，直至竣工验收合格、整体移交及缺陷责任期阶段的全部相关工作，具体内容详见投标人须知前附表。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标对投标人的资格要求如下: 
3.1.1资质要求：满足附件1 资质最低要求的资格审查条件。
3.1.2财务要求：满足附件1 财务最低要求的资格审查条件。
3.1.3业绩要求：满足附件1 业绩最低要求的资格审查条件。
3.1.4信誉要求：满足附件1 信誉最低要求的资格审查条件。
3.1.5其他主要人员要求：满足附件1项目经理、施工负责人及设计负责人最低要求的资格审查条件。
3.1.6其他要求：（1）本公告3.5修改为：在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人、经营异常名录、重大税收违法失信主体、安全生产严重失信主体名单和政府采购严重违法失信行为记录名单（均不含分公司）及国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信名单（黑名单）的投标人（不含分公司），不得参加投标。（如为联合体投标，联合体各方均须满足）。

3.2 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：组成联合体的成员总数（含牵头人）不超过3家。须签署联合体协议书明确联合体牵头人，联合体牵头人负责整个合同的全面履行和实施，授权其代表所有成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。项目经理由牵头人委派。联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体对本项目进行投标；电子招标文件的下载、电子投标文件的制作、上传、解密均需由联合体牵头人完成。

3.3 每个投标人最多可对1个标段投标；被招标项目所在地省级交通运输主管部门评为/信用等级的投标人，最多可对/个标段投标。每个投标人允许中1个标。对投标人信用等级的认定条件为：/。

3.4 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目投标，否则，相关投标均无效。

3.5 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2025-08-07 09:00:00至2025-08-12 09:00:00（北京时间，下同），登录E招冀成电子招标投标交易平台下载电子招标文件。

4.2 招标文件每套售价 0  元，售后不退。技术资料押金0元，在退还技术资料时退还（不计利息）。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间为2025-08-27 09:00:00，投标人应在截止时间前通过互联网使用CA数字证书登录“E招冀成电子招投标交易平台”，将加密的投标文件（投标文件应为使用“E招冀成电子招投标交易平台”投标文件编制工具制作并完成加密的电子投标文件）上传递交，递交时间即为电子投标文件上传时间。招标人定于2025-08-27 09:00:00在黄骅市公共资源交易中心开标室现场开标。 本次招标采用电子招标形式，投标人不需到开标现场参加开标，但投标人须在开标时间登录“E招冀成电子招投标交易平台”（http://www.hebeibidding.com）通过网上开标大厅按时完成投标文件解密、确认工作，并在开标直播大厅观看开标直播。 2未在投标截止时间前在电子交易平台完成上传的、未按要求进行加密的投标文件，电子招投标交易平台将予以拒收。请投标人按要求递交电子投标文件。

5.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在河北省招标投标公共服务平台、河北省交通运输厅官网、河北省公共资源交易服务平台、沧州交通发展(集团)有限责任公司官网、E招冀成电子招标投标交易平台上发布。

7. 其他公示内容

本项目采用“双盲”形式评审并实行分散评标。技术部分使用暗标评审（1）评标专家“盲抽”：评标专家一律通过专家抽取系统从全省统一评标专家库中，随机抽取，系统不显示专家姓名、联系电话等信息；(2)评标专家“盲评”：投标文件技术标部分采用暗标方式编制及评审，即投标人在编制投标文件技术标部分时屏蔽投标人名称等信息，评标委员会在不知晓投标人信息的情况下对投标文件技术标部分进行评审。使用平台名称：E 招冀成电子招投标交易平台；使用范围：发布招标公告、补遗文件、澄清文件、开标、评标、中标结果公告。

8.提出异议的渠道和方式

对招标文件有异议的可通过E招冀成电子招投标交易平台向河北国运项目管理有限公司、沧州港口达远港务发展有限公司提出，联系人及异议处理人： 穆文玉 ，联系电话： 18231795578 。

9.本招标项目的监督部门

监督部门名称：河北省交通运输综合执法监督局

电话：0311-66726997 66726995

电子邮箱：/

10. 本招标项目是否属于依法必须招标项目

是

11. 本招标项目是否采用双盲评审

是

12. 招标人或者其委托的招标代理机构使用的第三方交易平台的付费主体及收费标准

| 标段名称 | 付费主体 | 收费金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 黄骅港综合港区二港池多用途码头一期工程 设计采购施工总承包（EPC） | 投标人 | 5000 |

13. 联系方式

招 标 人：沧州港口达远港务发展有限公司

地  址：沧州市北航科技园5号楼B区310

联系人：石先生     电话：0317-7987082

招标代理：河北国运项目管理有限公司

地    址：河北省沧州市运河区北京路天昕大厦16楼

联 系 人：郝亮  穆文玉 电    话：18231795578

邮    箱：hebeiguoyun2022@sina.com

14.附件

附件1：资格审查条件

附件2：评标办法